Sistema de Gestión

De Club de Tenis

Documento de Matriz de Riesgo

Versión 1.0

Tabla de Contenidos

1.	Matriz de Riesgos	4

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/07/2007 | 1 | Versión Final | Array Development: Henry Tovar José María Espinoza Julio Povis Freddy Ruiz Diego Gonzáles |

Matriz de Riesgos

# Matriz de Riesgos

|  |  |  |  | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tiempo | Costo | Calidad |  |  |
| 1 | Practicas pre-profesionales y/o empleos. | Activo | Media | M | B | M | Organizarse mejor, pedir permisos en casos críticos | Julio |
| 2 | Falta de habilidad en el manejo del lenguaje Java al no haber trabajado con él, desde hace dos ciclos | Activo | Media | A | B | M | Compartir el conocimiento y retomar práctica | José María |
| 3 | Los casos de prueba no cubran al 100% los requerimientos | Activo | Media | A | B | A | Organizarse mejor, priorizar lo más crítico del proyecto | Henry |
| 5 | Falta de habilidad con el uso del IDE Eclipse | Activo | Media | A | B | A | Revisar el IDE, compartir con el grupo las soluciones halladas | José María |
| 5 | Desconocimiento del administrador de base de datos MySQL que interactua con el Eclipse | Activo | Media | M | B | M | Compartir el conocimiento, encargar a alguien la investigación | Julio |
| 6 | Evaluaciones y clases de otros cursos. Problemas académicos en otros cursos | Activo | Alta | A | B | M | Organizarse mejor, dejar para fechas de examenes cosas sencillas del proyecto. Redistribuir la carga de trabajo. | Freddy |
| 7 | No tener disponibles computadoras en los laboratorios V, al compartirlas con otros horarios de DP1 o Ingeniería de Software | Activo | Alta | A | B | A | Tratar de avanzar lo esencial con tiempo y dejar lo menos importante para ser desarrollado en los días previos al entregable | Diego |
| 8 | Indicaciones del profesor a destiempo, o pedido de nuevos requerimientos luego de haber planificado nuestro entregable | Activo | Baja | M | B | A | Conversar con el profesor para evitar esa situación o renegociar si el tiempo es demasiado escaso | Diego |
| 9 | Pérdida de información sobre documentación o código por errores de hardware | Activo | Baja | A | M | A | Tener siempre un respaldo. Almacenar en más de un medio. | Julio |

| 10 | Enfermedad de un integrante del grupo | Activo | Media | M | M | A | Redistribuir el trabajo, priorizar lo importante del entregable, hablar con el jefe de práctica | Freddy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Retiro del curso de un integrante del grupo | Activo | Baja | A | M | A | Redistribuir el trabajo, priorizar lo importante del proyecto, hablar con el profesor y el jefe de práctica | Henry |
| 12 | Desconocimiento del Negocio | Inactivo | Baja | B | B | B | Seguir afinando detalles sobre el conocimiento del negocio | José María |

Leyenda

| A | Alto |
| --- | --- |
| M | Medio |
| B | Bajo |