## Slide 1: METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS
Uma metodologia de
Gerência de Projetos

## Slide 2: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Projetos são únicos.
São desenvolvidos visando criar um produto final como
  Bens de consumo
  Equipamentos
  Instalações
  Informações
  Serviços

## Slide 3: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Projetos envolvem um certo grau de incerteza
Para diminuir o risco e viabilizar o controle de seu progresso, seu desenvolvimento é dividido em fases
De uma forma geral, a coleção de fases é chamada de ciclo de vida do projeto.

## Slide 4: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Cada fase de projeto é identificada por produtos a serem entregues; estes produtos devem ser tangíveis, mensuráveis e verificáveis, tais como um estudo de viabilidade, uma especificação funcional ou um protótipo.
Estes produtos e consequentemente, as fases, fazem parte de uma sequencia lógica de produção ou metodologia que procura garantir o sucesso do empreendimento.

## Slide 5: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
A conclusão de uma fase do projeto é marcada por uma revisão em seus produtos e uma decisão a respeito da sua continuidade, volta a fases anteriores, modificações ou cancelamento da empreitada.

## Slide 6: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
O ciclo de vida de um projeto serve para definir seu início e fim, bem como estabelecer ligações com outras operações em andamento na empresa.
Deve ser adaptado a cada tipo de projeto na empresa, conforme suas características de inovação, originalidade, porte, urgência, tecnologia, risco e orçamento.

## Slide 7: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
A Gerência de Projetos é uma atividade de integração – uma ação ou omissão numa área, geralmente afetará outras; esta interação pode ser direta e bem compreendida ou sutil e incerta.
Uma mudança tecnológica, de padrões de apresentação ou programação visual da empresa pode ser bem absorvida pela equipe geradora mas causar um efeito devastador em outra área dependente ou cliente.
O elo mais fraco!

## Slide 8
Ambiente

## Slide 9: Preparar uma torta
Calor
Leite e farinha
Limpeza
Lixo
Açúcar, manteiga, fermento...

## Slide 10: Mas é preciso provar a torta...
Processo
Entradas
Processamento
Controles
Saídas

## Slide 11: Processos da Gerência de Projetos

## Slide 12: Processos da Gerência de Projetos

## Slide 13: Áreas de Conhecimento do PMBOK
O PMBOK é organizado em áreas de conhecimento, onde cada uma destas áreas é descrita através de processos.
Cada área de conhecimento se refere a um aspecto a ser considerado dentro da gerência de projetos.
A não execução de processos de uma área afeta negativamente o projeto, pois o projeto é um esforço integrado.

## Slide 14: Áreas de Conhecimento do PMBOK

## Slide 15: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Os processos de gerência de projetos englobam diversas áreas de atuação:
Integração – são os processos que garantem que todos os elementos do projeto são conhecidos e estão coordenados; é o planejamento das atividades e responsabilidades, especialmente as mudanças ao longo do projeto.

## Slide 16: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Escopo – garante que o projeto inclui tudo o que foi especificado e exclui o que foi explicitamente evitado.
Tempo – garante que o projeto será concluído a tempo.
Custo – garante que o projeto será concluído dentro do orçamento.

## Slide 17: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Qualidade – garante que o resultado do projeto atenderá às necessidades para as quais foi designado.
Recursos Humanos – procura obter e usar as pessoas adequadas para realizar as tarefas.
Comunicação – garante a geração, coleta, registro, transmissão e disseminação de informações sobre o projeto.

## Slide 18: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Análise de Risco – procura identificar, analisar e tratar situações de risco para o empreendimento, tanto para maximizar oportunidades de ganho como para minimizar possíveis perdas ou desastres.
Aquisições e Terceirização – realiza a obtenção de bens e serviços fora da organização.

## Slide 19: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Estas interações requerem comunicação e negociação quanto aos objetivos do projeto e da empresa
Cuidado! um melhor desempenho numa área pode ser conseguido apenas com sacrifício de outra.

## Slide 20: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Para administrar estes potenciais conflitos a gerência deve ser vista como composta por vários processos – cada um sendo uma série de ações que visam obter um resultado. Os processos são executados por pessoas e recaem em duas categorias:
  Processos de gestão – descrevem e organizam o trabalho das pessoas;
  Processos de produção – descrevem a criação do produto, usam o ciclo de vida do projeto.

## Slide 21: Processos – gestão e produção
Os processos de gestão e produção interagem durante todo o projeto;
por exemplo,
o estabelecimento do escopo do projeto pode depender do conhecimento da forma de criação do produto.

## Slide 22: Etapas dos Processos
Cada processo tem uma etapa de início, onde se estabelecem os compromissos relacionados ao fato de que o processo deve ser começado, seguido pelo seu planejamento, construção ou execução, acompanhado por métodos de controle e monitoração e formalizado o término através de procedimento de aceitação do produto e fechamento do processo.

## Slide 23: Vinculação entre Processos
início, planejamento, construção ou execução, monitoramento e controle e fechamento.
As etapas são vinculadas pelos seus produtos, podendo se superpor em intensidades diversas durante o projeto.

## Slide 24: Processos da MGP - Gerência de Projetos
Interação entre as fases
Início
Controle
Planejamento
Construção
Fechamento

## Slide 25: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Os produtos de uma fase são as entradas para a próxima; num projeto real, freqüentemente haverá sobreposições e uso de versões preliminares de produtos de fases anteriores;
Por exemplo, da fase de planejamento vem uma descrição de trabalho para a fase de construção, mas também algumas preliminares para a fase de implantação, a ser refinada com o maior conhecimento do produto e do ambiente onde será realizado.

## Slide 26: Uma Metodologia de Gerência de Projetos
Dentro de um grupo de processos, ou fase, cada um está ligado aos demais por suas saídas e entradas
Focando nestes produtos podemos descrever cada processo em termos de suas entradas (documentos ou itens descritíveis, sobre os quais serão feitas as ações), técnicas e ferramentas (mecanismos aplicados às entradas para gerar as saídas) e as saídas (documentos ou itens descritíveis, resultados das ações do processo).

## Slide 27: Processo
Calor
Leite e farinha
Limpeza
Lixo
Açúcar, manteiga, fermento ...
Entradas
Técnicas
Saídas

## Slide 28: Exemplo de processo
Iniciando um projeto
Preliminares:
É o compromisso da organização com o início deste grupo de atividades.
Pode ser precedido por estudos de viabilidade, um plano preliminar informal, uma demanda de mercado, exigência legal ou do negócio, uma solicitação de cliente, avanço tecnológico... e estes estímulos podem ser chamados de problemas, oportunidades, melhorias ou requisitos do negócio.

## Slide 29: Exemplo de processo
Entradas:
Descrição do produto – documenta as características do produto ou serviço esperado como resultado do projeto. Seus detalhes vão sendo complementados ao longo do projeto. Esta descrição informa as relações entre o objeto sendo criado e o estímulo para a sua geração.

## Slide 30: Exemplo de processo
Plano estratégico – relacionamento com as metas da empresa, será um fator para a tomada de decisões ao longo do projeto.
Critérios de seleção – razões pelas quais o projeto existe – retorno financeiro, percepção de mercado, legislação ambiental, desenvolvimento cultural...
Informações históricas – dados de projetos e decisões anteriores; quando se tratar de uma nova fase de um projeto, são os resultados das anteriores.

## Slide 31: Exemplo de processo
Técnicas e Ferramentas:
Métodos de seleção – como análises de custo / benefício, modelos econômicos, algoritmos específicos. Quando utilizados, costumam ser tratados como uma fase do projeto.
Consultoria – informações oriundas de outras áreas da empresa, consultores externos, técnicas padrão ou novas tecnologias.

## Slide 32: Exemplo de processo
  Saídas:
  Contrato – autorizações para aplicar recursos para o projeto.
  Gerente do projeto – pessoa designada para gerir a empreitada.
  Restrições – limitações para as opções da gerência do projeto, normalmente dadas em termos de prazo, custo, recursos, legislação e escopo.

## Slide 33: Exemplo de processo
Pressupostos – fatores que serão considerados verdadeiros para efeito de planejamento e que geralmente envolvem algum grau de risco.
Obstáculos – fatores que deverão ser contornados para viabilizar o sucesso do empreendimento

## Slide 34: Estrutura de Gerenciamento de Projeto

## Slide 35: Processos em área de conhecimento
Objetivos
Entradas
Ferramentas & Técnicas
Saídas
Papéis & Responsabilidades
Para cada célula

## Slide 36: Uma analogia com os P’s de Marketing
Indicadores 5 P’s presentes em projetos
Prazo
Preço (comparação com orçamento)
Perigo (análise de risco)
Performance (qualidade, desempenho)
Política (tecnologia, prioridades...)
Produto, Posição ou Ponto (distribuição)
Preço, Promoção