## Slide 1: PMBOK 3ª Edição I
Introdução

## Slide 2: PMBOK 3ª Edição Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos
A estrutura do gerenciamento de projetos

## Slide 3: Introdução
1.1 Objetivo do GUIA PMBOK®
1.2 O que é um projeto?
1.3 O que é gerenciamento de projetos?
1.4 A estrutura do GUIA PMBOK®
1.5 Áreas de especialização
1.6 Contexto de gerenciamento de projetos

## Slide 4: Introdução - PMBOK
Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos - Soma dos conhecimentos relacionados ao gerenciamento de projetos, que pertence aos profissionais e acadêmicos que o aplicam e o desenvolvem.
Inclui práticas inovadoras e tradicionais comprovadas amplamente aplicadas.
Como resultado, o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos está em constante evolução.

## Slide 5: 1.1 - Objetivo do GUIA PMBOK®
O principal objetivo do Guia PMBOK® é identificar o subconjunto do Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática.
“Identificar” significa fornecer uma visão geral, e não uma descrição completa.
“Amplamente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo, e que existe um consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade.

## Slide 6: 1.1 - Objetivo do GUIA PMBOK®
“Boa prática” significa que existe acordo geral de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de sucesso em uma ampla gama de projetos.
Uma boa prática não significa que o conhecimento descrito deverá ser sempre aplicado uniformemente em todos os projetos; a equipe de gerenciamento de projetos é responsável por determinar o que é adequado para um projeto específico.

## Slide 7: 1.1 - Objetivo do GUIA PMBOK®
O Guia PMBOK® também fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de projetos
O capítulo Glossário compreende essas definições, siglas e outras informações básicas para a compreensão do assunto.

## Slide 8: Público alvo do Guia PMBOK®
Qualquer pessoa interessada na profissão de gerenciamento de projetos.
Gerentes de programas e chefes de gerentes de projetos
Clientes e outras partes interessadas
Membros de um escritório de projetos
Educadores que ensinam gerenciamento de projetos e assuntos relacionados
Consultores, pesquisadores e outros especialistas que analisam o gerenciamento de projetos.

## Slide 9: O que é um projeto?
1.2.1 Características do projeto
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Temporário significa que todos os projetos possuem um início e um final definidos. O final é alcançado ou não, quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos ou quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser atingidos ou quando não existir mais a necessidade do projeto e ele for encerrado.

## Slide 10: Produtos, serviços ou resultados exclusivos
Um projeto cria entregas exclusivas, que são produtos, serviços ou resultados. Os projetos podem criar:
Um produto ou objeto produzido, quantificável e que pode ser um item final ou um componente
Uma capacidade de realizar um serviço, como funções de negócios que dão suporte à produção ou à distribuição
Um resultado, como resultados finais ou documentos. Por exemplo, um projeto de pesquisa desenvolve um conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência está presente ou não ou se um novo processo irá beneficiar a sociedade.

## Slide 11: Elaboração progressiva
A elaboração progressiva é uma característica de projetos que integra os conceitos de temporário e exclusivo.
Elaboração progressiva significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos. Não deve ser confundida com aumento do escopo
Por exemplo, o escopo do projeto será descrito de maneira geral no início e se tornará mais explícito e detalhado conforme a equipe do projeto desenvolve um entendimento mais completo dos objetivos e das entregas.

## Slide 12: Projetos e planejamento estratégico
Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização.
Os projetos são, portanto, freqüentemente utilizados como um meio de atingir o plano estratégico de uma organização, seja a equipe do projeto formada por funcionários da organização ou um prestador de serviços contratado.
Os projetos são normalmente autorizados como um resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas:

## Slide 13: Projetos e planejamento estratégico
Uma demanda de mercado
exemplo: uma companhia de petróleo autoriza um projeto para construir uma nova refinaria em resposta a um problema crônico de falta de gasolina
Uma necessidade organizacional
exemplo: uma empresa de treinamento autoriza um projeto para criar um novo curso para aumentar sua receita
Uma solicitação de um cliente
exemplo: uma companhia de energia elétrica autoriza um projeto de construção de uma nova subestação para atender a um novo parque industrial

## Slide 14: Projetos e planejamento estratégico
Um avanço tecnológico
exemplo: uma empresa de software autoriza um novo projeto para desenvolver uma nova geração de video games após o lançamento de um novo equipamento para jogos por empresas de produtos eletrônicos)
Um requisito legal
exemplo: um fabricante de tintas autoriza um projeto para estabelecer diretrizes para o manuseio de um novo material tóxico.

## Slide 15: Projetos x Trabalho x Operacional
PONTOS EM COMUM
Realizados por pessoas
Restringido por recursos limitados
Planejado, executado e controlado
DIFERENÇAS
Operações são contínuas e repetitivas
Projetos são temporários e exclusivos

## Slide 16: Projetos e Planejamento Financeiro
Os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização

## Slide 17: 1.3 - O que é gerenciamento de projetos?
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.
O gerente de projetos é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto.

## Slide 18: 1.3 - O que é gerenciamento de projetos?
Gerenciar um projeto inclui:
Identificação das necessidades
Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis
Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo
Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas.
Projetos de alta qualidade entregam o produto, serviço ou resultado solicitado dentro do escopo, no prazo e dentro do orçamento.

## Slide 19: A estrutura do GUIA PMBOK®
O Guia PMBOK® está organizado em três seções.
1.4.1 Seção I: A estrutura do gerenciamento de projetos - fornece uma estrutura básica para o entendimento do gerenciamento de projetos.
Capítulo 1, Introdução, define termos-chave e fornece uma visão geral do restante do Guia PMBOK®.
Capítulo 2, Ciclo de vida e organização do projeto, descreve o ambiente no qual os projetos operam. Gerenciar as atividades do dia-a-dia do projeto é necessário, mas não suficiente, para garantir o sucesso.

## Slide 20: A estrutura do GUIA PMBOK®
O Guia PMBOK® está organizado em três seções.
1.4.2 Seção II: A norma de gerenciamento de projetos de um projeto - especifica todos os processos de gerenciamento de projetos usados pela equipe do projeto para gerenciar um projeto.
O Capítulo 3, Processos de gerenciamento de projetos de um projeto, descreve os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos necessários para qualquer projeto e os processos de gerenciamento de projetos que os compõem.

## Slide 21: A estrutura do GUIA PMBOK®
O Guia PMBOK® está organizado em três seções.
Seção III: As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos - organiza os 44 processos de gerenciamento de projetos dos grupos de processos de gerenciamento de projetos do Capítulo 3 em nove áreas de conhecimento.
Uma introdução à Seção III descreve as legendas dos fluxogramas de processo usados em cada capítulo e um texto introdutório aplicável a todas as áreas de conhecimento.

## Slide 22: 1.4 - Estrutura do Guia PMBOK
Seção I: A estrutura do gerenciamento de projetos
Seção II: A norma de gerenciamento de projetos de um projeto
Seção III: As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos

## Slide 23: Seção I
Fornece uma estrutura básica para o entendimento do gerenciamento de projetos
Capítulo 1, Introdução
Capítulo 2, Ciclo de vida e organização do projeto

## Slide 24: Seção II
Especifica todos os processos de gerenciamento de projetos usados pela equipe do projeto para gerenciar um projeto
Capítulo 3, Processos de gerenciamento de projetos de um projeto

## Slide 25: Seção III
Organiza os 44 processos de gerenciamento de projetos descritos no Capítulo 3 em nove áreas de conhecimento
Capítulo 4, Gerenciamento de integração do projeto
Capítulo 5, Gerenciamento do escopo do projeto

## Slide 26: Seção III
Capítulo 6, Gerenciamento de tempo do projeto
Capítulo 7, Gerenciamento de custos do projeto
Capítulo 8, Gerenciamento da qualidade do projeto
Capítulo 9, Gerenciamento de recursos humanos do projeto

## Slide 27: Seção III
Capítulo 10, Gerenciamento das comunicações do projeto
Capítulo 11, Gerenciamento de riscos do projeto
Capítulo 12, Gerenciamento de aquisições do projeto

## Slide 29: 1.5 - Áreas de especialização
O gerenciamento de projetos eficaz exige que a equipe de gerenciamento de projetos entenda e use o conhecimento e as habilidades de diversas áreas de especialização:
O Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos
Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação
Entendimento do ambiente do projeto
Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral e interpessoal.

## Slide 30: 1.5 - Áreas de especialização
Um gerenciamento de projetos eficaz exige que a equipe de gerenciamento de projetos entenda e use o conhecimento e as habilidades de pelo menos cinco áreas de especialização:
O Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos
Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação
Entendimento do ambiente do projeto
Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral
Habilidades interpessoais.

## Slide 31: Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos
O Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos descreve o conhecimento exclusivo da área de gerenciamento de projetos e que se sobrepõe às outras disciplinas de gerenciamento.

## Slide 32: Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação
Áreas de aplicação são categorias de projetos que possuem elementos comuns significativos nesses projetos, mas que não são necessárias ou estão presentes em todos os projetos. As áreas de aplicação são geralmente definidas em termos de:
  Departamentos funcionais e disciplinas de apoio, como departamento jurídico
  Elementos técnicos, como desenvolvimento ou engenharia de software e,ocasionalmente, um tipo específico de engenharia.
  Especializações em gerenciamento, como contratações governamentais, desenvolvimento comunitário e desenvolvimento de novos produtos
  Setores, como automotivo, químico, agricultura e serviços financeiros.

## Slide 33: Conhecimento, normas e regulamentos da área de aplicação
Cada área de aplicação em geral possui um conjunto de normas e práticas aceitas, freqüentemente codificadas em regulamentos.
Distinção entre normas e regulamentos:
  Uma norma é um “documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece, para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ideal de ordenação em um dado contexto”.
    Ex : tamanhos de disco de computador
  Um regulamento é uma exigência imposta pelo governo que especifica características do produto, processo ou serviço, inclusive as cláusulas administrativas aplicáveis com as quais a conformidade é obrigatória.
    Ex : códigos de construção

## Slide 34: Entendimento do ambiente do projeto
Praticamente todos os projetos são planejados e implementados em um contexto social, econômico e ambiental e têm impactos intencionais e não intencionais positivos e/ou negativos.
A equipe do projeto deve considerar o projeto em seus contextos :
  Ambiente cultural e social.
  Ambiente internacional e político.
  Ambiente físico.

## Slide 35: Ambiente cultural e social
A equipe precisa entender como o projeto afeta as pessoas e como as pessoas afetam o projeto. Isso pode exigir um entendimento de aspectos das características econômicas, demográficas, educacionais, éticas, étnicas, religiosas e de outras características das pessoas afetadas pelo projeto ou que possam ter interesse no projeto.
O gerente de projetos também deve examinar a cultura organizacional e determinar se o gerenciamento de projetos é reconhecido como uma função válida com responsabilidade e autoridade para gerenciar o projeto.

## Slide 36: Ambiente internacional e político
Talvez seja necessário que alguns membros da equipe estejam familiarizados com as leis e costumes internacionais, nacionais, regionais e locais aplicáveis, além do clima político que poderia afetar o projeto.
Outros fatores internacionais a serem considerados são as diferenças de fuso horário, os feriados nacionais e regionais, a necessidade de viagens para reuniões com a presença física dos membros e a logística de teleconferência.

## Slide 37: Ambiente físico
Se o projeto afetar seu ambiente físico, alguns membros da equipe precisarão conhecer bem a ecologia local e a geografia física que podem afetar o projeto ou ser afetadas pelo projeto.

## Slide 38: Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral
O gerenciamento geral inclui o planejamento, a organização, a formação de pessoal, a execução e o controle de operações de uma empresa existente. Inclui disciplinas de apoio como:
  Contabilidade e gerenciamento financeiro
  Compras e aquisições
  Vendas e marketing
  Contratos e legislação comercial
  Fabricação e distribuição
O gerenciamento geral fornece a base para a criação das habilidades de gerenciamento de projetos.

## Slide 39: Conhecimento e habilidades de gerenciamento geral
Outras disciplinas de apoio:
Logística e cadeia de abastecimento
Planejamento estratégico, tático e operacional
Estruturas organizacionais, comportamento organizacional, administração de pessoal, compensação, benefícios e planos de carreira
Práticas de saúde e segurança
Metodologias aplicáveis
Conhecimento de línguas
Tecnologia da informação.

## Slide 40: Habilidades interpessoais
Comunicação eficaz. Circulação de informações
Influência sobre a organização. A capacidade de “fazer com que as coisas aconteçam”
Liderança. Desenvolver uma visão e uma estratégia e motivar as pessoas para que alcancem essa visão e essa estratégia
Motivação. Estimular as pessoas para que alcancem altos níveis de desempenho e superem as barreiras que impedem as mudanças
Negociação e gerenciamento de conflitos. Conversar com as pessoas para chegar a um entendimento ou um acordo
Resolução de problemas. A combinação entre definição do problema, identificação e análise de alternativas e tomada de decisões.

## Slide 41: 1.6 - Contexto de gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos existe em um contexto mais amplo que inclui o gerenciamento de programas, o gerenciamento de portfólios e o escritório de projetos.

## Slide 42: Programas e gerenciamento de programas
Um programa é um grupo de projetos relacionados gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente
Programas podem incluir elementos de trabalho relacionado fora do escopo dos projetos distintos no programa

## Slide 43: Programas e gerenciamento de programas
Ao contrário do gerenciamento de projetos, o gerenciamento de programas é o gerenciamento centralizado e coordenado de um grupo de projetos para atingir os objetivos e benefícios estratégicos do programa

## Slide 44: Portfólios e gerenciamento de portfólios
Um portfólio é um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios estratégicos
As organizações gerenciam seus portfólios com base em metas específicas

## Slide 45: Subprojetos
Os projetos são freqüentemente divididos em componentes mais facilmente gerenciáveis ou subprojetos
Os subprojetos individuais podem ser chamados de projetos e gerenciados como tal.
Subprojetos podem ainda ser divididos em etapas, fases, módulos...

## Slide 46: Subprojetos
Os subprojetos podem ser contratados de uma empresa externa ou de outra unidade funcional na organização executora, também são chamados de pacotes de trabalho.

## Slide 47: Portfólios e gerenciamento de portfólios
É possível atribuir recursos financeiros e suporte com base em categorias de risco/premiação, linhas de negócios específicas ou tipos de projetos genéricos, como infra-estrutura e melhoria dos processos internos.

## Slide 48: Escritório de projetos
Um escritório de projetos (Project Management Office) é uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio.
Um PMO supervisiona o gerenciamento de projetos, administra prioridades e alocação de recursos, resolve pendências, contorna obstáculos, agindo como facilitador dos serviços.

## Slide 49: Características de um Escritório de Projetos
Recursos compartilhados e coordenados em todos os projetos administrados pelo PMO
Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e normas de gerenciamento de projetos
Centralização e gerenciamento das informações para políticas, procedimentos, modelos e outras documentações compartilhadas do projeto
Gerenciamento de configuração centralizado em todos os projetos administrados pelo PMO
Repositório e gerenciamento centralizados para riscos compartilhados e exclusivos para todos os projetos

## Slide 50: Características de um Escritório de projetos
Escritório central para operação e gerenciamento de ferramentas do projeto, como software de gerenciamento de projetos para toda a empresa
Coordenação central de gerenciamento das comunicações entre projetos
Uma plataforma de aconselhamento para gerentes de projetos
Monitoramento central de todos os prazos e orçamentos do projeto do PMO, geralmente no nível da empresa
Coordenação dos padrões de qualidade

## Slide 51: Diferenças entre os gerentes de projetos e um PMO
Gerentes de projetos e PMOs buscam objetivos diferentes e, por isso, são orientados por requisitos diferentes. Todos esses esforços, no entanto, estão alinhados com as necessidades estratégicas da organização.
Um gerente de projetos é responsável pelo fornecimento de objetivos específicos do projeto dentro das restrições do projeto, enquanto o PMO é uma estrutura organizacional com obrigações específicas que podem incluir uma perspectiva empresarial.

## Slide 52: Diferenças entre os gerentes de projetos e um PMO
O gerente de projetos concentra-se nos objetivos especificados do projeto, enquanto o PMO gerencia as principais mudanças do escopo do programa e pode enxergá-las como possíveis oportunidades para melhor alcançar os objetivos de negócios.
O gerente de projetos controla os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma possível aos objetivos do projeto, enquanto o PMO otimiza o uso dos recursos organizacionais compartilhados entre todos os projetos.

## Slide 53: Diferenças entre os gerentes de projetos e um PMO
O gerente de projetos gerencia o escopo, o cronograma, o custo e a qualidade dos produtos dos pacotes de trabalho, enquanto o PMO gerencia o risco global, a oportunidade global e as interdependências entre os projetos.
O gerente de projetos informa sobre o progresso do projeto e outros dados específicos, enquanto o PMO fornece relatórios consolidados e visão empresarial de projetos sob sua supervisão.