## Slide 1: PMBOK 3ª Edição I
A estrutura do gerenciamento de projetos

## Slide 2: PMBOK 3ª Edição I
Introdução

## Slide 3: PMBOK 3ª Edição I
Ciclo de vida e organização do projeto

## Slide 4: Ciclo de vida e organização do projeto
2.1 O ciclo de vida do projeto
2.2 Participantes interessados no projeto
2.3 Influências organizacionais

## Slide 5: 2.1 O ciclo de vida do projeto
A organização ou os gerentes de projetos podem dividir projetos em fases para oferecer melhor controle gerencial com ligações adequadas com as operações em andamento da organização executora.
Coletivamente, essas fases são conhecidas como o ciclo de vida do projeto.
Muitas organizações identificam um conjunto específico de ciclos de vida para serem usados em todos os seus projetos.

## Slide 6: O ciclo de vida do projeto
Trata de:
Trabalho técnico a ser realizado em cada fase
Quem deve estar envolvido em cada fase.
Fase
Trabalho
Fase
Partes Envolvidas

## Slide 7: 2.1.1 Os ciclos de vida do projeto definem
Que trabalho técnico deve ser realizado na fase
exemplo: em qual fase deve ser realizado o trabalho do arquiteto?
Quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega é revisada, verificada e validada
Quem está envolvido em cada fase
exemplo: a engenharia simultânea exige que os implementadores estejam envolvidos com os requisitos e o projeto
Como controlar e aprovar cada fase.

## Slide 8: 2.1.2 Características das fases do projeto
O término e a aprovação de um ou mais produtos caracteriza uma fase do projeto.
Produto - o resultado mensurável e verificável do trabalho, como uma especificação, um relatório de estudo de viabilidade, um documento de projeto detalhado ou um protótipo.
Os produtos e, portanto, as fases fazem parte de um processo geralmente seqüencial criado para garantir o controle adequado do projeto e para conseguir o produto ou serviço desejado, que é o objetivo do projeto.

## Slide 9: Seqüência típica de fases no ciclo de vida de um projeto
Figura 2-3

## Slide 10: Relação entre o produto e os ciclos de vida do projeto
Figura 2-4

## Slide 11: 2.2 Participantes interessados no projeto
Partes interessadas no projeto são pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto.
Eles podem também exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto.
A equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar as partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas e, na medida do possível, gerenciar sua influência em relação aos requisitos para garantir um projeto bem-sucedido.

## Slide 12: Parceiros interessados no projeto
Gerente de projetos, Cliente/usuário
Organização executora.
Membros da equipe do projeto.
Equipe de gerenciamento de projetos
Patrocinador
Influenciadores
Escritório de Projetos (PMO)

## Slide 13: Gerenciamento das expectativas das Partes interessadas no projeto
Pode ser difícil pois elas em geral têm objetivos muito diferentes ou conflitantes. Por exemplo:
O gerente de um departamento que solicitou um novo sistema de informações de gerenciamento, pode desejar baixo custo, o arquiteto do sistema pode enfatizar a excelência técnica e a empresa de programação contratada pode estar mais interessada em maximizar seu lucro...

## Slide 14: Gerenciamento das expectativas das Partes interessadas no projeto
Parte Z
Interesses de z
Expectativas z
Gerente do Projeto
Parte X
Interesses de x
Expectativas x
Parte W
Interesses de w
Expectativas w
Parte Y
Interesses de y
Expectativas y
Soluções
Cliente
Gerenciar as expectativas das partes envolvidas pode ser uma tarefa difícil, devido aos interesses individuais de cada parte. Os interesses, objetivos das diversas partes podem entrar em conflito.
Encontrar soluções apropriadas para tais divergência é um desafio para o gerente.

## Slide 15: 2.3 Influências organizacionais
A maturidade da organização em relação ao seu sistema de gerenciamento de projetos, sua cultura, seu estilo, sua estrutura organizacional e seu escritório de projetos influencia o projeto.
Estruturas funcionais, projetizadas, matriciais e outras híbridas estabelecem limites para a autoridade, responsabilidade, comunicação e outros fatores que facilitam ou não a gestão do projeto.