Pengembangan

Sistem Informasi Kursus

Proposal Proyek

10 Mei 2005

Versi 1

Proposal ini telah dipelajari dan disetujui oleh yang bertanda tangan dibawah ini. Oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan proses selanjutnya. Tambahan atau perubahan atas proposal ini harus diketahui oleh masing-masing pihak yang bertanda tangan.

| Tanda Tangan Nama; M. Rifki, Skom.. Jabatan; Analyst Programmer. Tanggal; 10 Mei 2005. | Tanda Tangan. Nama. Jabatan. Tanggal. |
| --- | --- |
| Tanda Tangan. Nama. Jabatan. Tanggal. | Tanda Tangan. Nama. Jabatan. Tanggal. |

Edisi Proposal

| Edisi | Tanggal | Keterangan | Penulis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 Mei 2005 | Proposal Proyek | M. Rifki, SKom. |

Daftar isi

| - PENDAHULUAN ................................................................................. - OBJEKTIF .......................................................................................... - RUANG LINGKUP ............................................................................... - REFERENSI ........................................................................................ - LATAR BELAKANG ............................................................................. - IMPLEMENTASI UMUM ...................................................................... - IMPLEMENTASI DETAIL ..................................................................... - Sistem Informasi Kursus ………………….……….................…… - Registrasi Siswa …………………........…………………….. - Administrasi …………………........................……………… - Pelaporan …………………………………………………………. - HARDWARE/SOFTWARE .................................................................... - INVESTMENT SUMMARY .................................................................... - PROJECT SCHEDULE ...................................................................….. | 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 |
| --- | --- |

- PENDAHULUAN

Sistem Informasi Kursus dirancang untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi bagi Lembaga Pendidikan yang memahami pentingnya informasi yang cepat, tepat,  handal  dalam hal Registrasi Siswa, Administrasi dan Pelaporan sehingga membantu bagi petugas pelaksana pendidikan dan juga manajemen dalam menentukan kebijaksanaan praktis maupun strategis dalam pengelolaan lembaga pendidikannya.

Sistem ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dan situasi persaingan yang terjadi di pasar. Dengan tujuan untuk mendukung lembaga pendidikan, peningkatan kualitas layanan kepada siswa, efisiensi biaya dan administrasi serta komunikasi dan aktivitas pendidikan secara keseluruhan. Kami menawarkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang tepat untuk seluruh permasalahan di atas.

- OBJEKTIF

Proposal ini dipersiapkan untuk memberikan informasi yang jelas sejauh mana  Kami akan memberikan solusi pengembangan sistem informasi terhadap lembaga pendidikan berdasarkan pertemuan yang telah dilakukan dan juga memberikan informasi mengenai ruang lingkup proyek, metodologi, tenaga pengerjaan, penjadwalan dan pembiayaan.

- RUANG LINGKUP

Kami memberikan layanan pengembangan sistem integrasi kepada lembaga pendidikan dalam pengembangan aplikasi, perangkat lunak dan tenaga kerja untuk kepentingan pengembangan aplikasi, konsultasi menyeluruh mengenai penerapan sistem dan berpartisipasi aktif bersama lembaga pendidikan dalam mempersiapkan sistem aplikasi yang terintegrasi dan efisien.

Inti proyek ini adalah pengembangan sistem informasi dengan kelengkapan modul registrasi siswa, administrasi dan pelaporan yang memiliki fungsi mengoptimalkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang akurat bagi tiap departemen dan manajemen.

- REFERENSI

Pembicaraan Kami dengan pihak lembaga pendidikan.

- LATAR BELAKANG

Lembaga pendidikan pasti melakukan berbagai aktivitas dimana pertukaran informasi memegang peranan penting. Masing-masing informasi tersebut dikelola oleh staf dari departement yang berbeda-beda. Pihak manajemen akan mendapatkan laporan mengenai informasi tersebut secara berkala. Dalam lingkup eksternal, pertukaran informasi dapat terjadi saat lembaga pendidikan melakukan interaksi dengan pemerintah, supplier dan lain sebagainya.

Kelemahan dari sistem manual adalah banyak prosedur manual yang harus   dilalui dengan data yang tersebar dan terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengawasan manajemen, Karenanya dibutuhkan sistem aplikasi terintegrasi yang dapat memperbaiki segala kelemahan di atas tanpa mengurangi kelancaran den kelebihan sistem yang telah ada.

Kami menawarkan solusi pengembangan Sistem Informasi Kursus berdasarkan pada pertimbangan matang bahwa sistem yang ditawarkan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan saat ini.

- IMPLEMENTASI UMUM

Sistem informasi Kursus adalah komponen yang berada di jalur terdepan dengan mengintegrasikan tugas dan fungsi dari tiap-tiap departemen, petugas administrasi, pengajar, keuangan serta manajemen melalui sebuah aplikasi yang terpusat.

- IMPLEMENTASI DETAIL

7.1. Sistem Informasi Kursus

Berdasarkan pemahaman kami, lembaga pendidikan saat ini berencana untuk menerapkan Sistem Informasi Kursus (SIK). Sistem ini berupa aplikasi client server. SIK ini berupa modul-modul fungsional seperti modul registrasi, administrasi dan pelaporan.

7.1.1. Registrasi

Modul Registrasi memiliki fungsi sebagai fasilitas pendaftaran bagi siswa baru, pendidikan atau kursus yang diambil. Setelah melakukan Registrasi maka dilanjutkan dengan proses administrasi.

7.1.2. Administrasi

Modul Administrasi memiliki fungsi sebagai fasilitas pengaturan jenis/materi kursus, pembayaran biaya pendidikan, absensi siswa, dan penilaian, pengajian, arus kas, pembelian dan laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelaporan.

7.1.3. Pelaporan

Modul Pelaporan memiliki fungsi pencarian dan pelaporan bagi petugas administrasi, petugas kuangan, pengajar dan juga untuk evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pengajar dan level menajemen yang mempunyai akses langsung pada sistem database. Modul ini dilengkapi dengan laporan kedalam format Microsoft Excel.

- HARDWARE / SOFTWARE

|  | Server | Client |
| --- | --- | --- |
| Software | Operating System: - Windows 2000 Server - Redhat Linux File & Database Server: - SQL Server 2000 / MySQL 4 Web Server: - IIS, Apache HTTP Server - PHP Application Program Base: - Visual Basic dan PHP | - Windows 98/2000/XP - Microsoft Office 2000/XP - Crystal Report - Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher |
| Hardware | File & Database Server: - Processor: Pentium 4, - RAM: 512 MB - Hard disk: 40 GB - Ethernet: 10/100 MBps - CDRW Drive 56x - 14” Color Monitor - Keyboard dan Mouse - Modem Internal 56K | Processor: Min Pentium III, RAM: 128 MB Hard disk: 20 GB Ethernet: 10/100 MBps 14” Monitor |

- INVESTMENT SUMMARY

Perkiraan biaya untuk pengembangan Sistem Informasi Kursus terdapat dalam dokumen yang terpisah dari proposal ini. Dengan spesikasi pengembangan sistem meliputi

- Instalasi dan Persiapan Database Server

        - Sistem Informasi Kursus

(Modul Registrasi, Administrasi, Pencarian dan Pelaporan)

- PROJECT SCHEDULE

| No |  | Nama Pekerjaan | Durasi (hari) | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penerapan Sistem Inf. Kursus | 30 |  |  |  |  |
| 1 |  | Engagement | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Analysis & Design | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Network Infrastructure | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Integration Module | 11 |  |  |  |  |
|  |  | Review Back-end Applications | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Construction and unit testing | 7 |  |  |  |  |
|  |  | UAT | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Release | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | All Sistem Testing | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | User Training | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Live | 2 |  |  |  |  |

PENAWARAN HARGA

Kepada Yth.

Lembaga Pendidikan

Di …………

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keinginan pihak lembaga pendidikan untuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kursus. Terlampir perkiraan biaya untuk pengembangan Sistem Informasi Kursus.

Pengembangan Sistem		Rp.     2.500.000,-

dengan spesikasi meliputi

- Instalasi dan Persiapan Database Server

        - Sistem Informasi Kursus

(Modul Registrasi, Administrasi, Pelaporan)

Syarat dan Kondisi :

        - Harga tidak termasuk Pajak

        - Pembayaran dapat dilakukan dengan 2 tahap :

40 % diawal project dan 60 % diakhir project.

Demikian penawaran dari kami, sambil menunggu berita baik dari bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Developer Sistem Informasi Kursus