## Slide 1
U N I D A D 2
P L A N E A C I O N.

## Slide 2
¿Qué es Planeación?
“Determinación de los objetivos y elección de los cursos
de acción para lograrlos con base en la investigación y
elaboración de un esquema detallado que habrá de
realizarse en un futuro”.

## Slide 3
¿Porqué es importante la Planeación?
La planeación es indispensable en todo organismo social
ya que puede prever los cambios que puedan presentarse
en el futuro, anticipando las medidas necesarias para
afrontar las consecuencias, por ello
los fundamentos básicos que reflejan
la Importancia son:

## Slide 4
Que propicia el desarrollo de la empresa.
Reduce los niveles de incertidumbre aunque no los elimina.
Prepara al organismo social para hacer frente a las contingencias
que se presenten.
Mantiene una mentalidad futurista, teniendo más visión de lo que
habrá de venir.
Establece un sistema racional de toma de decisiones.

## Slide 5
Reduce al mínimo los riesgos basándose en hechos las
decisiones.
Promueve la eficiencia , elimina la improvisación.
Proporciona los elementos y los controla, además de
evaluar alternativas elevando la moral de todos los
integrantes por ser un ejercicio incluyente.
Maximiza tiempo, elementos y recursos en todos los niveles
de la empresa.

## Slide 6
Los Principios sirven como guías en las acciones de la administración.
Por ello para ser acertivos en nuestra planeación requerimos
tomar en cuenta los siguientes principios:
Principios de la Planeación

## Slide 7
1. Factibilidad .- Lo que se planea debe ser realizable y no
imposible de lograr, debe ser algo alcanzable que se pueda
cristalizar y no plasmar optimismos falsos.
2. Objetividad y Cuantificación .- Es necesario que la base de
los planes se sustente en datos reales, razonamientos
precisos y exactos. Es necesario utilizar datos objetivos y
reales que reflejen sus aspectos cualitativos y cuantitativos
sólo así será confiable la planeación.

## Slide 8
3. Flexibilidad .- Es necesario que se establezcan márgenes
de errores para poder estar en posibilidades de afrontar
situaciones imprevistas las que pudieran ser para bien o
para mal.
4. Unidad .- Todas las áreas del organismo social deben
subordinar sus planes a un plan rector, a un plan general,
por lo que deben ser consistentes en sus enfoques y
armónicos para que no se contrapongan unos a otros.

## Slide 9
5. Del Cambio de Estrategias .- Cuando por las condiciones
en que se desarrolla la empresa un plan se extiende en
relación al tiempo deberá de sufrir ajustes para replantearlo
de ser necesario en forma total, sin que abandone propósitos
aunque si deberán de modificarse, ,también las estrategias
políticas, programas, presupuestos y procedimientos para lograr
sus fines

## Slide 10
TIPOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN.
Los planes se pueden clasificar según el período en que se haya establecido en :
A corto plazo. Su tiempo no es mayor a un año.
A mediano plazo. Son por un período de uno a tres años.
A largo plazo. Se proyecta a más de tres años.

## Slide 11
Con otro enfoque de planeación integrada o planeación total
se subdividen los planes en :
Estratégicos. Sirven de base a los demás planes y los diseñan
y operan los niveles directivos basándose en detectar las
debilidades y potencialidades de la empresa buscando
alternativas que minimicen las primeras y potencialicen las
segundas.
2. Táctica o funcional . Son más específicos y están más enfocados
a los departamentos subordinándose a los estratégicos.
3. Operativos. Se rigen a los planes tácticos o funcionales y consisten
en formular y asignar actividades que se deberán ejecutar en el nivel
operativo de la organización.

## Slide 12
Etapas de la Planeación

## Slide 13
Propósitos
Son los fines esenciales o directrices
que definen la razón de ser, naturaleza
y carácter de todo organismo social.

## Slide 14
Características :
A) Son básicos o trascendentales porque constituyen el
fundamento de los demás elementos.
B) Son genéricos o cualitativos porque no se expresan
en términos numéricos.
C) Son permanentes porque están vigentes todo el período
de vida de la organización.
D) Son semipermanentes porque pueden abarcar un período
determinado.
Propósitos

## Slide 15
Premisas.
Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas
circunstancias futuras que afectarán el curso en
que se va a desarrollar el plan.
Se establece en el inicio del proceso, aunque
pudieran desarrollarse por su esencia en el
transcurso del plan.

## Slide 16
Premisas
Las premisas de acuerdo con su naturaleza pueden ser:
Internas : Cuando se originan dentro de la empresa.
Externas: Su origen es ajeno a la empresa y pueden ser:
- De carácter político.
- De carácter legal.
- Tendencias fiscales.
- Tendencias en la legislación.
- Económicas.
- Sociales.
- Técnicas.
- Otros factores.

## Slide 17
Objetivos.
Los objetivos presentan los resultados que la empresa
espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos
cuantitativamente para realizarse en un tiempo
determinado.
Características:
Se establecen a un tiempo especifico.
- Se determinan cuantitativamente.

## Slide 18
Objetivos
Clasificación:
Generales. Comprenden toda la empresa y se establecen a largo
plazo.
Tácticos o departamentales. Involucran exclusivamente a un área
o un departamento de la empresa

## Slide 19
LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS
Asentarlos por escrito.
Recordar las preguntas claves ( qué, cómo, donde, quién,
cuando y porqué)
No confundirlos con los propósitos o las estrategias.
Deben ser difundidos y conocidos, por todos los
integrantes de toda la organización.
- Deben ser estables; procurar que no cambien.

## Slide 20
Estrategias.
Son cursos de acción general o alternativas que muestran
la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos
para lograr los objetivos en condiciones más ventajosas.
Se consideran cursos de acción general porque su
establecimiento elige las alternativas o alternativa con la que
se lograrán mayores beneficios al organismo social.

## Slide 21
Estrategias
Para su establecimiento se recomienda seguir tres etapas:
1. Determinación de los puntos de acción o alternativas.
Hay que buscar el mayor número de alternativas.
2. Evaluación. Es la etapa en que analiza y se pondera a
cada una de las alternativas, tomando en cuenta sus
ventajas y desventajas, con apoyo en técnicas de investigación.
3. Selección de alternativas. Aquí se deben considerar las
alternativas más idóneas basándose en cuanto a factibilidad y
ventajas, seleccionando las que permitan lograr los objetivos de
la empresa.

## Slide 22
Estrategias
Importancia:
- Sin estrategias no se logran los objetivos.
- Son lineamientos generales que permiten guiar la acción.
- Sirven para lograr los objetivos y ejecutar la decisión.
- Facilitan la toma de decisiones, porque valoran las alternativas.
- La complejidad hace necesario establecerlas.
- Desarrollan la creatividad en la solución de problemas.

## Slide 23
Estrategias
Las Estrategias pueden ser:
Tácticas o Departamentales. Son lineamientos específicos que refieren a cada departamento.
Operativas o Especificas. Se asignan a los niveles inferiores quienes las aplican en sus decisiones.

## Slide 24
Políticas.
Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos en los generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización.
Son criterios generales de ejecución
que auxilian el logro de objetivos y
facilitan la implementación de las
estrategias.

## Slide 25
Políticas
Su importancia porque:
Facilitan la delegación de autoridad.
Motivan y estimulan al personal al dejar que tomen ciertas
decisiones
Evitar perdidas de tiempo a las autoridades superiores.
Otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en
determinadas actividades.
Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa.
Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones.
Indican al personal, como deben actuar en sus funciones.
Facilitan la inducción del personal.

## Slide 26
Políticas
Lineamientos para su formulación:
- Deben establecerse por escrito.
- Redactarse claramente.
Comunicarse a todos los niveles
de la empresa.
- Deben coordinarse con las demás políticas.
- Revisarse periódicamente.
- Deben ser aplicables a la empresa.
- Deben estar acordes con los objetivos de la empresa.
- Deben ser flexibles.

## Slide 27
Es un esquema en donde se establecen la secuencia de actividades
especificas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y
el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos
aquellos eventos involucrados en su consecución.
Programas

## Slide 28
La elaboración de un programa debe de seguir un procedimiento:
1.- Identificar y determinar las actividades comprendidas.
2.- Ordenar cronológicamente la realización de las actividades.
3.- Interrelacionar las actividades definiendo cuales van primero,
que actividades son simultáneas y que actividades se desarrollan
después.
4.- Deberán asignar a cada actividad el tiempo que requiere para su
realización, así como, los recursos necesarios.
Programas

## Slide 29
Los programas son tácticos y operativos:
Los Tácticos, se establecen para una área o actividad;
ejemplo, un programa de producción.
Los Operativos, se establecen en las unidades o secciones
de las que consta una actividad;
ejemplo, programa de fabricación
de motores.

## Slide 30
Los programas son necesarios porque suministran
información, sirven como herramienta de control,
identifican a los responsables de realizarlos, disminuyen
costos, orientan sobre las actividades que deben
realizarse, determinando el tiempo por lo que evitan la
duplicidad de esfuerzos.
Programas

## Slide 31
El presupuesto es un plan de todas o algunas de las fases
de actividad de la empresa expresada en términos económicos
(monetarios) junto con la comprobación subsecuente de las
realizaciones de dicho plan.
Los presupuestos son indispensables al planear ya que a través
de ellos, se proyecta en forma cuantificada los elementos que
necesita la empresa para lograr sus objetivos.
Presupuesto

## Slide 32
Un presupuesto es un esquema escrito de tipo general y/o específico
que determina por anticipado en términos cuantitativos, el origen o
asignación de recursos de la empresa para una período especifico.
Características:
Es un esquema que se elabora en un documento formal y ordenado
sistemáticamente.
Se expresa en términos cuantitativos.
Es general porque se establece para toda la empresa.
Es específico porque se desagrega para cada una de las áreas de la
empresa.
Es diseñado para un período determinado.
Presupuesto

## Slide 33
Son importantes porque son unidades de medida, comparables,
además de medir el desempeño de las áreas sirve como patrón
de ejecución, coordina las actividades, además de ser un medio
de control.
También determinan el límite y alcance de las
erogaciones, estableciendo bases para la acción
correcta y reduce al mínimo los costos, entre
otros aspectos.
Presupuestos

## Slide 34
Los procedimientos establecen el orden cronológico
y la secuencia de actividades que deben seguir en la
realización de un trabajo repetitivo.
Procedimientos

## Slide 35
Importancia.
* Determinan el orden lógico de las actividades.
* Promuevan eficiencia y especialización.
* Delimitan responsabilidad, eliminando duplicidades.
* Determinan como hacerse, cuando hacerse y quién lo hace.
* Son aplicables en funciones repetitivas.
Procedimientos

## Slide 36
Los planes son esquemas resultantes de la planeación, de tal
forma que toda o cada una de sus etapas vertidas por escrito,
son planes.
Para que el diseño de un plan sea efectivo requiere de :
1 Autorización. Sólo los planes oficiales deben ser elaborados
y ejecutados.
2 Objetividad. Se funda en datos y elementos científicos.
3 Actualización. Requieren ser diseñados para adaptarse a
cambios de la empresa.
4 De naturaleza confidencial. Su conocimiento debe ser
limitado a un selecto grupo.
Planes

## Slide 37
5 Sencillez. Debe ser de fácil comprensión.
6 Adecuación. Deben adaptarse a las necesidades y posibilidades
de quienes los apliquen.
7 Completo. Que abarquen todas las actividades de la organización
8 Ventajoso. Debe dar beneficios a cada uno de los protagonistas
de la organización
Planes

## Slide 38
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Munch Galindo y García Martínez, Fundamentos de Administración,
Trillas, México, D.F.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Reyes Ponce Agustín, Administración de Empresas, Trillas, México,
D.F.
Koonz O´Donell, Administración, Mc Graw Hill.
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/M/PLANEACION.html