1. แบบฟอร์มการวางแผนขั้นหลักการ

หน่วยงาน .......................................................................

| ที่ | ชื่อแผนงาน | เหตุผลและความจำเป็น | ระยะเวลา | ผลที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม /ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  แบบฟอร์มการวางแผน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี  ....................

หน่วยงาน....................................................................

ชื่อแผนงาน…………………………………………………………	วัตถุประสงค์……………………………………………………

หน่วยงานเจ้าของแผน……………………………………………..			……………………………………………………

ผู้รับผิดชอบ…………………………………………………………			……………………………………………………

ระยะเวลาดำเนินการ……………………………………………….		เป้าหมาย	……………………………………………………

ค่าใช้จ่าย……………………………………………………………			……………………………………………………

| ที่ | กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลา (เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลสำเร็จ | % |  | ผู้รับผิดชอบ | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | งาน | สะสม |  |  |

3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการวางแผน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี .....

ฝ่าย การพนักงาน

ชื่อแผนงาน   แผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน            	วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานไว้อย่างสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของแผน    ส่วนวิจัยการบริหารงานบุคคล   		2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน

ผู้รับผิดชอบ    นายสมบัติ                                       		   แก่พนักงานใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ    6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย…..)         			3. เพื่อเป็นคู่มือในการบริหารงานของหน่วยงาน

ค่าใช้จ่าย     ไม่มี (กระดาษเครื่องเขียนเบิกจากส่วนกลาง)  		เป้าหมาย	จะจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย……

| ที่ | กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลา (เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลสำเร็จ | % |  | ผู้รับผิดชอบ | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | งาน | สะสม |  |  |
| 1. | ประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - หัวหน้างานได้รับทราบ | 10 | 10 | นายสมปอง | - |
| 2. | แต่งตั้งคณะทำงานจากฝ่ายต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ได้มีการกำหนดตัวบุคคลครบทุกหน่วยงาน | 10 | 20 | นายสมบัติ | - |
| 3. | อบรมเชิงปฏิบัติการให้คณะทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - มีการอบรมครบตามเนื้อหา | 15 | 35 | นายสุชาติ | - |
| 4. | คณะทำงานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - คณะทำงานเขียนคู่มือตามรูปแบบที่กำหนด | 40 | 75 | น.ส.วิภา | - |
| 5. | ประชุมหารือเป็นระยะเพื่อติดตามผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ได้มีการประชุมกันเพื่อติดตามตามผลทุก 15 วัน | 15 | 90 | น.ส.วิภา | - |
| 6. | ปรับปรุงแก้ไขตามที่หน่วยงานให้ความคิดเห็นและจากการตรวจแก้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น | 10 | 100 | นายสมบัติ | - |
| (การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสามารถทำได้หลายวิธี นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการเขียนแผนงานเท่านั้น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติตามแผนในช่วง 3 เดือน

ช่วง เดือน........................- .....................................

ฝ่าย.......................................................

| ที่ | ชื่อแผนงาน | เป้าหมาย / ขั้นตอนของงานที่จำทำในช่วงนี้ | ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง | ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปแล้ว |
| --- | --- | --- | --- | --- |

คำอธิบาย

1	แบบฟอร์มการวางแผนขั้นหลักการ

แบบฟอร์มการวางแผนขั้นหลักการ  ใช้เมื่อแต่ละฝ่ายงานได้ชื่อแผนงานที่จะทำออกมาทั้งหมด   แล้วมาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานทั้งหมดว่าควรจัดทำแผนงานอะไรก่อนหลัง แล้วแต่ละฝ่ายเขียนแผนงานที่จะทำในปีนี้ หรือในปีงบประมาณนี้ หรือในช่วงเวลานี้ในแบบฟอร์มแผนขั้นหลักการ  หลังจากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  โดยทุกฝ่ายงานร่วมกันพิจารณาแผนงานทุกแผนร่วมกัน  เพราะเราถือว่าทุกแผนเป็นของทุกคน  ในช่วงที่ละฝ่ายนำเสนอขั้นหลักการนี้จะทำให้ทุกคนมองเห็นความสอดคล้องของแผนงาน และบางแผนอาจต้องทำร่วมกัน  แผนที่ผ่านการยอมรับขั้นหลักการก็จะนำไปสู่การจัดทำแผนงานรายละเอียดต่อไป

2	แบบฟอร์มการวางแผน (ในรายละเอียด)

เป็นแบบฟอร์มขั้นสุดท้าย เพราะมีรายละเอียดของแผนงาน  ตั้งแต่ชื่อแผนงาน หน่วยงานเจ้าของแผน บุคคลที่รับผิดชอบแผนนี้ คือถ้าจะติดตามความคืบหน้าก็ติดตามได้ที่บุคคลนี้ วัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมาย กิจกรมหรือขั้นตอนที่จะทำในแผน ผลที่จะออกมาเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นตอน จำนวนร้อยละของเนื้องานในแต่ละขั้นตอน ค่าใช้จ่ายหากจะมีในขั้นตอนต่างๆ แล้วรวมกันไปไว้ที่มุมบนซ้าย  หลังจากเขียนแผนนี้ทั้งหมดแล้วจึงไปสรุปลงแบบฟอร์มที่ 2

3         ตัวอย่างการเขียนแผนงานในรายละเอียด

4	แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนราย 3 เดือน ซึ่งจะมีการพูดนำเสนอประกอบด้วย (บางหน่วยงานให้มีแบบฟอร์มติดตามผลราย	เดือนด้วย)

กลับไป Menu 6 รายละเอียดของหลักสูตร